REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PERUŠIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:

UR.BROJ:

Perušić,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020. godine

        Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), članka 33. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. [94/13](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18823), [73/17](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18825), [14/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=38735), [98/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40823)) i članka 31. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik Ličko – senjske županije br. 7/13 i 5/18) Općinsko vijeće Općine Perušić na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_\_\_2020. godine, donijelo je

**GODIŠNJI PROGRAM**

**građenja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Perušić u 2021. godini**

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određene su građevine komunalne infrastrukture koje će se:

* graditi radi uređenja neizgrađenog građevinskog područja
* graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
* graditi izvan građevinskog područja
* rekonstruirati/adaptirati
* uklanjati

Građevine komunalne infrastrukture jesu:

1. Nerazvrstane ceste
2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
3. Javna parkirališta
4. Javne garaže
5. Javne zelene površine
6. Građevine i uređaji javne namjene
7. Javna rasvjeta
8. Groblja i krematoriji na grobljima
9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza
10. Građevine društvene namjene
11. Građevine javne odvodnje

Ove izmjene i dopune Programa sadrže procjenu troškova usluga, zemljišta, projektiranja, građenja i provedbe stručnog nadzora građenja, s naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

    GRAĐEVINE KOJE ĆE SE GRADITI I/ILI REKONTRUIRATI RADI UREĐENJA     NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA, U UREĐENIM DIJELOVIMA I     IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Članak 2.

Sadržaj Programa prikazan je u tablici:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ***Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja***   ***UKUPNO: 44.576.500,00*** | | | | | |
|  |  | POZICIJA | PROCJENA ZA 2021. | IZVOR FINANCIRANJA | UKUPNO |
| * 1. **NERAZVRSTANE CESTE 37.784.000,00** | | | | | |
| a) Izgradnja nerazvrstane prometnice Studenci - Sklope | | | | | |
|  | Pravne usluge projekta | R066 | 150.000,00 | posebna namjena | 150.000,00 |
|  |  |  | 150.000,00 |  | **150.000,00** |
|  | Stručni nadzor | R165, R166, R167, R188 | 437.000,00 | posebna namjena | 437.000,00 |
|  |  |  | 437.000,00 |  | **437.000,00** |
|  | Građenje | R147, R148 | 23.000.000,00 | posebna namjena | 23.000.000,00 |
|  |  |  | 23.000.000,00 |  | **23.000.000,00** |
| b) Izgradnja nerazvrstane prometnice Kaluđerovac – Mlakva | | | | | |
|  | Građenje | R149 | 1.250.000,00 | pomoći iz državnog proračuna | 1.250.000,00 |
|  |  |  | 1.250.000,00 |  | **1.250.000,00** |
|  | Stručni nadzor | R186 | 150.000,00 | pomoći iz državnog proračuna | 150.000,00 |
|  |  |  | 150.000,00 |  | **150.000,00** |
| c) Izgradnja ceste Krš – Donji Kosinj („Cesta spasa“) | | | | | |
|  | Pravne usluge | R067, R068 | 100.000,00 | posebna namjena | 100.000,00 |
|  |  |  | 100.000,00 |  | **100.000,00** |
|  | Otkup zemljišta | R129 | 125.000,00 | posebna namjena | 125.000,00 |
|  |  |  | 125.000,00 |  | **125.000,00** |
|  | Građenje | R146 | 11.835.000,00 | posebna namjena | 11.835.000,00 |
|  |  |  | 11.835.000,00 |  | **11.835.000,00** |
|  | Stručni nadzor | R190 | 737.500,00 | posebna namjena | 737.500,00 |
|  |  |  | 737.500,00 |  | **737.500,00** |
| * 1. **JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA 560.000,00** | | | | | |
| a)       Izgradnja poučne staze „Klisa“ | | | | | |
|  | Građenje | R-176 | 550.000,00 | pomoći iz državnog proračuna | 550.000,00 |
|  |  |  | 550.000,00 |  | **550.000,00** |
|  | Stručni nadzor | R-177 | 10.000,00 | pomoći iz državnog proračuna | 10.000,00 |
|  |  |  | 10.000,00 |  | **10.000,00** |
| * 1. **JAVNA PARKIRALIŠTA 0,00** | | | | | |
| * 1. **JAVNE GARAŽE 0,00** | | | | | |
| * 1. **JAVNE ZELENE POVRŠINE 0,00** | | | | | |
| * 1. **GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE 0,00** | | | | | |
| * 1. **JAVNA RASVJETA 50.000,00** | | | | | |
| a)      Izgradnja javne rasvjete uz nerazvrstane i javne ceste | | | | | |
|  | Građenje | R151 | 50.000,00 | komunalni doprinos | 50.000,00 |
|  |  |  | 152.880,00 |  | **50.000,00** |
| * 1. **GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA 6.182.000,00** | | | | | |
| a)     Izgradnja mrtvačnice u groblju Perušić | | | | | |
|  | Građenje | R132 | 1.200.000,00 | komunalni doprinos | 1.200.000,00 |
|  |  |  | 1.200.000,00 |  | **1.200.000,00** |
|  | Stručni nadzor | R192 | 50.000,00 | komunalni doprinos | 50.000,00 |
|  |  |  | 50.000,00 |  | **50.000,00** |
| b)  Proširenje groblja Perušić | | | | | |
|  | Pravne usluge | R069 | 94.000,00 | posebna namjena | 94.000,00 |
|  |  |  | 94.000,00 |  | **94.000,00** |
|  | Građenje | R133 | 4.032.000,00 | posebna namjena | 4.032.000,00 |
|  |  |  | 4.032.000,00 |  | **4.032.000,00** |
|  | Stručni nadzor | R183 | 310.000,00 | posebna namjena | 310.000,00 |
|  |  |  | 310.000,00 |  | **310.000,00** |
| c) Proširenje groblja Studenci | | | | | |
|  | Projektna dokumentacija | R182 | 248.000,00 | posebna namjena | 248.000,00 |
|  |  |  | 248.000,00 |  | **248.000,00** |
| d)    Proširenje groblja Bakovac Kosinjski | | | | | |
|  | Projektna dokumentacija | R184 | 248.000,00 | posebna namjena | 248.000,00 |
|  |  |  | 248.000,00 |  | **248.000,00** |
| * 1. **GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA 0,00** | | | | | |
| * 1. **GRAĐEVINE DRUŠTVENE NAMJENE 0,00** | | | | | |
| * 1. **GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE 0,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ***Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja***   ***UKUPNO: 865.000,00*** | | | | | | | | | |
|  |  | POZICIJA | | PROCJENA ZA 2021. | | IZVOR FINANCIRANJA | | UKUPNO | |
| * 1. **NERAZVRSTANE CESTE 0,00** | | | | | | | | | |
| * 1. **JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA 0,00** | | | | | | | | | |
| * 1. **JAVNA PARKIRALIŠTA 100.000,00** | | | | | | | | | |
| a)  Uređenje parkirališta za osobna vozila na k.č.br. 5088 k.o. Perušić – Aleja spomenika | | | | | | | | |
|  | Projektna dokumentacija | R185 | 100.000,00 | | prodaja imovine | | 100.000,00 | |
|  |  |  | 100.000,00 | |  | | **100.000,00** | |
| * 1. **JAVNE GARAŽE 0,00** | | | | | | | | | |
| * 1. **JAVNE ZELENE POVRŠINE 290.000,00** | | | | | | | | | |
| a)     Opremanje parka na k.č.br 5003 k.o. Perušić | | | | | | | | | |
|  | Radovi i oprema | R032 | | 290.000,00 | | pomoći iz državnog proračuna | | 290.000,00 | |
|  |  |  | | 290.000,00 | |  | | **290.000,00** | |
| * 1. **GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE 0,00** | | | | | | | | | |
| * 1. **JAVNA RASVJETA 0,00** | | | | | | | | | |
| * 1. **GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA 0,00** | | | | | | | | | |
| * 1. **GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA 0,00** | | | | | | | | | |
| * 1. **GRAĐEVINE DRUŠTVENE NAMJENE 0,00** | | | | | | | | | |
| * 1. **GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE 475.000,00** | | | | | | | | | |
| a)     Izgradnja kanalizacijskog sustava Perušić – Kvarte (nastavak faza II) | | | | | | | | | |
|  | Projektna dokumentacija | R172 | | 175.000,00 | komunalnI doprinos | | 175.000,00 | | |
|  |  |  | | 175.000,00 |  | | **175.000,00** | | |
| b) Dovršetak izgradnje kanalizacijskog sustava Perušić I | | | | | | | | | |
|  | Troškovi izvlaštenje na k.č.br 4987 k.o. Perušić | R130 | | 300.000,00 | prodaja imovine | | 300.000,00 | | |
|  |  |  | | 300.000,00 |  | | **300.000,00** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ***Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja***   ***UKUPNO: 0,00*** | | | | | |
|  |  | POZICIJA | PROCJENA ZA 2021. | IZVOR FINANCIRANJA | UKUPNO |
| * 1. **NERAZVRSTANE CESTE 0,00** | | | | | |
| * 1. **JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA 0,00** | | | | | |
| * 1. **JAVNA PARKIRALIŠTA 0,00** | | | | | |
| * 1. **JAVNE GARAŽE 0,00** | | | | | |
| * 1. **JAVNE ZELENE POVRŠINE 0,00** | | | | | |
| * 1. **GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE 0,00** | | | | | |
| * 1. **JAVNA RASVJETA 0,00** | | | | | |
| * 1. **GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA 0,00** | | | | | |
| * 1. **GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA 0,00** | | | | | |
| * 1. **GRAĐEVINE DRUŠTVENE NAMJENE 0,00** | | | | | |
| * 1. **GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE 0,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ***Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati/adaptirati***   ***UKUPNO: 5.269.000,00*** | | | | | |
|  |  | POZICIJA | PROCJENA ZA 2021. | IZVOR FINANCIRANJA | UKUPNO |
| * 1. **NERAZVRSTANE CESTE** | | | | | |
| a) Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste (ulica Bana Jelačića) – I faza | | | | | |
|  | Izvođenje radova | R145 | 2.200.000,00 | komunalni doprinos | 2.200.000,00 |
|  |  |  |  |  | **2.200.000,00** |
|  | Stručni nadzor | R162 | 33.000,00 | komunalni doprinos | 33.000,00 |
|  |  |  |  |  | **33.000,00** |
| b) Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste (ulica Bana Jelačića) – II faza | | | | | |
|  | Izvođenje radova | R144 | 2.500.000,00 | komunalni doprinos | 2.500.000,00 |
|  |  | R142 | 500.000,00 | iz primljenih zajmova | 500.000,00 |
|  |  |  |  |  | **3.000.000,00** |
|  | Stručni nadzor | R163 | 36.000,00 | komunalni doprinos | 36.000,00 |
|  |  |  |  |  | **36.000,00** |
| * 1. **JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA 0,00** | | | | | |
| * 1. **JAVNA PARKIRALIŠTA 0,00** | | | | | |
| * 1. **JAVNE GARAŽE 0,00** | | | | | |
| * 1. **JAVNE ZELENE POVRŠINE 0,00** | | | | | |
| * 1. **GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE 0,00** | | | | | |
| * 1. **JAVNA RASVJETA 0,00** | | | | | |
| * 1. **GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA 0,00** | | | | | |
| * 1. **GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA 0,00** | | | | | |
| * 1. **GRAĐEVINE DRUŠTVENE NAMJENE 0,00** | | | | | |
| * 1. **GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE 0,00** | | | | | |

Članak 3.

Rekapitulacija građenja komunalne infrastrukture po pojedinim stavkama iznosi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.br. | Komunalna infrastruktura | Iznos |
| 1. | Nerazvrstane ceste | 43.053.500,00 kn |
| 2. | Javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 560.000,00 kn |
| 3. | Javna parkirališta | 100.000,00 kn |
| 4. | Javne zelene površine | 290.000,00 kn |
| 5. | Javna rasvjeta | 50.000,00 kn |
| 6. | Groblja i krematoriji na grobljima | 6.182.000,00 kn |
| 8. | Građevine javne odvodnje | 475.000,00 kn |
|  | UKUPNO: | 50.710.500,00 kn |

III. GRAĐENJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 4.

Člankom 33. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom određeno je da je sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se donosi sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo i program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ***Građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom***   ***UKUPNO: 230.000,00*** | | | | | | | | | |
|  |  | POZICIJA | | PROCJENA ZA 2021. | | IZVOR FINANCIRANJA | | UKUPNO | |
| * 1. **Dokumentacija – usklađenje sa Zakonom 20.000,00 kn** | | | | | | | | | |
| a)       Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom | | | | | | | | | |
|  | Izrada dokumentacije | R161 | | 20.000,00 | komunalni doprinos | | | | 20.000,00 |
|  |  |  | | 20.000,00 |  | | | | 20.000,00 |
| * 1. **Sanacija odlagališta otpada 210.000,00 kn** | | | | | | | | | |
| b)  Sanacija odlagališta otpada „Razbojište“ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
|  | Projektna dokumentacija za sanaciju odlagališta | R181 | 65.000,00 | | komunalni doprinos | | 65.000,00 kn | | |
|  |  |  | 65.000,00 | |  | | **65.000,00 kn** | | |
|  | Projektna dokumentacija za izgradnju ulazno izlazne zone s pripadajućim sadržajima na odlagalištu | R168 | 125.000,00 | | komunalni doprinos | | 125.000,00 kn | | |
|  |  |  | 125.000,00 | | komunalni doprinos | | **125.000,00 kn** | | |
|  | Projektna dokumentacija za izgradnju kompostane i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad | R169 | 20.000,00 | | komunalni doprinos | | 20.000,00 kn | | |
|  |  |  | 20.000,00 | |  | | **20.000,00 kn** | | |

IV. REKAPITULACIJA PROGRAMA

Članak 5.

U 2021. godini planiraju se sredstva za građenje slijedećih građevina:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv | Iznos |
| 1. | Građenje građevina komunalne infrastrukture | 50.710.500,00 kn |
| 2. | Građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom | 230.000,00 kn |
|  | UKUPNO: | 50.940.500,00 kn |

V. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 6.

U sladu sa sadržajem Programa troškovi Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu raspoređuju se na slijedeće izvore financiranja:

|  |  |
| --- | --- |
| KOMUNALNI DOPRINOS | 6.474.000,00 kn |
| POSEBNA NAMJENA | 41.316.500,00 kn |
| POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 2.250.000,00 kn |
| PRODAJA IMOVINE | 400.000,00 kn |
| ZAJMOVI | 500.000,00 kn |
|  |  |
| UKUPNO: | **50.940.500,00 kn** |

Članak 7.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Perušić za 2021. godinu, a njima raspolaže Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Općinski načelnik dužan je podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa za prethodnu godinu predstavničkom tijelu Općine Perušić, istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna Općine Perušić.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku Ličko – senjske županije.

¸ Predsjednik Općinskog vijeća Općine Perušić

Milorad Vidmar

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PERUŠIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:

UR.BROJ:

Perušić,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020. godine

        Na temelju članka 33. Stavka 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 14/19, 98/19) i članka \_\_\_ Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik Ličko – senjske županije br. 7/13 i 5/18) Općinsko vijeće Općine Perušić na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_\_\_2020. godine, donijelo je

**GODIŠNJI PROGRAMA**

**građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom**

**na području Općine Perušić u 2021. godini**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim programom određuje se gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za područje Općine Perušić u daljnjem tekstu (Općina) za 2021. godinu.

Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. sadrži opis poslova sa procjenom troškova i izvorom financiranja, za ostvarenje projekata gradnje građevina za gospodarenje otpadom.

II. GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 2.

Opis poslova sa procjenom troškova i izvorom financiranja za ostvarenje ovog programa je slijedeći:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom***  ***UKUPNO: 230.000,00 KN*** | | | | | | | | | |
|  |  | POZICIJA | | PROCJENA ZA 2021. | | IZVOR FINANCIRANJA | | UKUPNO | |
| **1.      Dokumentacija – usklađenje sa Zakonom 20.000,00 kn** | | | | | | | | | |
| a)    Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom | | | | | | | | | |
|  |  | R161 | | 20.000,00 | komunalni doprinos | | 20.000,00 | | |
|  |  |  | | 20.000,00 |  | | **20.000,00** | | |
| **2. Sanacija odlagališta „Razbojište“ 210.000,00 kn** | | | | | | | | | |
| a)  Sanacija odlagališta otpada „Razbojište“ | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Projektna dokumentacija za sanaciju odlagališta | R181 | 65.000,00 | | komunalni doprinos | | 65.000,00 kn | |
|  |  |  | 65.000,00 | |  | | **65.000,00 kn** | |
|  | Projektna dokumentacija za izgradnju ulazno izlazne zone s pripadajućim sadržajima na odlagalištu | R167 | 125.000,00 | | komunalni doprinos | | 125.000,00 kn | |
|  |  |  | 125.000,00 | | komunalni doprinos | | **125.000,00 kn** | |
|  | Projektna dokumentacija za izgradnju kompostane i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad | R155 | 160.000,00 | | komunalni doprinos | | 20.000,00 kn | |
|  |  |  | 160.000,00 | |  | | **20.000,00 kn** | |

Poslovi u svrhu gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u ukupnom iznosu od 230.000,00 kuna financirati će se iz komunalnog doprinosa u punom iznosu.

Članak 3.

Ukupna sredstva koja se planiraju uložiti u realizaciju Programa gradnje građevina komunalnim otpadom za 2021. identična su planiranim sredstvima u proračunu za 2021. godinu.

Članak 4.

Ovaj program stupa na snagu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i objaviti će se u „Županijskom glasniku Ličko – senjske županije.

Po stupanju na snagu će se dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Perušić

Milorad Vidmar